|  |  |
| --- | --- |
| kinel6  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  **Администрация**  **Кинель-Черкасского района**  **Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  от 03.02.2016 № 128  с.Кинель-Черкассы  [О внесении изменений в постановление Главы Кинель-Черкасского района от 20.06.2014 №591 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2014-2019 годы»] |  |

В целях повышения эффективности использования средств бюджета Кинель-Черкасского района, руководствуясь распоряжением Администрации Кинель-Черкасского района от 29.01.2016 № 27-р «О разработке проекта постановления Администрации Кинель-Черкасского района «О внесении изменений в постановление Главы Кинель-Черкасского района от 20.06.2014 №591 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» 2014-2019 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Кинель-Черкасского района от 20.06.2014 № 591 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2014 - 2019 годы» следующие изменения:

в муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2014 - 2019 годы (далее – муниципальная программа):

в паспорте муниципальной программы:

раздел «Ответственный исполнитель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Администрация Кинель-Черкасского района (отдел ЖКХ, транспорта, связи и автомобильных дорог);

Комитет по управлению имуществом Кинель-Черкасского района»;

раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составит 81022,7 тыс. рублей:

за счет средств областного бюджета 7215,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 7215,0 тыс. рублей;

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района 67536,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0 тыс. рублей;

2015 год – 5334,1 тыс. рублей;

2016 год – 62202,0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

за счет средств прочих безвозмездных поступлений 6271,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0 тыс. рублей;

2015 год – 6271,6 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей»;

раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский на 3,62 км»;

в тексте муниципальной программы:

таблицу 1 раздела 1 «Основные показатели улично-дорожной сети по сельскому поселению Кинель-Черкассы» изложить в следующей редакции:

**Таблица №1**

**Основные показатели автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта, улиц | Общая протяженность улично-дорожной сети, км. | В т.ч. общая протяженность улично-дорожной сети с а/бет. покрытием, км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. | с. Кинель-Черкассы  **ул. Крестьянская** *(от ул.Ленинская до ЦРБ)*  **ул. Карла Маркса** *(от ул.Крестьянская до ул.Красноармейская)*  **ул. Алферова** *(от ул.Крестьянская до ул.Красноармейская)*  **ул.Революционная** *(от ул.Ленинская до ул.Алферова)*  **ул.Красноармейская** *(от Стадиона (База ЖКХ) до ул. А.Толстого)*  **ул. Ленинская** *(от ул.Крестьянская до ул.Чапаевская)*  ***ул. Клуб Нефтяник*** *с.Кротовка*  ***автомобильная дорога*** *местного значения Кинель-Черкасского района* | 0,35  0,40  0,43  0,35  1,30  0,55  0,95  1,47 | 0,35  0,40  0,43  0,35  1,30  0,55  0,95  1,47 |
|  | ИТОГО: | 5,8 | 5,8 |

абзац 5 раздела 2 «Приоритеты и цели политики на муниципальном уровне в сфере реализации муниципальной программы, описание целей и задач муниципальной программы, планируемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«В результате реализации муниципальной программы:

- увеличится протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский на 3,62 км.»;

таблицу 1 раздела 5 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный

ход и итоги реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 отчет | 2014 оценка | Плановый период (прогноз) | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Цель. Увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский | | | | | | | | | |
| Задача 1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием муниципального района Кинель-Черкасский | км | 2,15 | 0,36 | 0,84 | 2,42 | - | - | - |

абзацы 4 и 5 раздела 6 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, финансируются за счет средств бюджета района, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет района средств областного бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год и плановый период главным распорядителям бюджетных средств – Администрации Кинель-Черкасского района и Комитету по имуществу Кинель-Черкасского района.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составит 81022,7 тыс. рублей:

за счет средств областного бюджета 7215,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 7215,0 тыс. рублей;

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района 67536,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0 тыс. рублей;

2015 год – 5334,1 тыс. рублей;

2016 год – 62202,0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

за счет средств прочих безвозмездных поступлений 6271,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0 тыс. рублей;

2015 год – 6271,6 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей.»;

приложение 1 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятиймуниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2014-2019 годы» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по вопросам экономического развития и жилищно-коммунального хозяйства – Д.А. Куницына.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовая жизнь» и разместить на официальном сайте Администрации Кинель-Черкасского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кинель-Черкасского района А.П. Попов

Приложение

к постановлению Администрации

Кинель-Черкасского района

от 03.02.2016 № 128

Приложение 1

к муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2014-2019 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2014-2019 годы

| № п/п | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) основного мероприятия | Срок реализации | Форма бюджетных ассигнований на 2014 год | Форма бюджетных ассигнований на 2015-2019 годы | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | | Источники финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| Цель. Увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.Ремонт автомобильной дороги, тротуара и парковки по ул.Крестьянская с.Кинель-Черкассы | Администрация Кинель-Черкасского района (отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильным дорогам) | 2014  год | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  | 7215,0  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | 7215,0  - | Областной бюджет  Бюджет района | увеличение протяженности отремонтированных автодорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский |
| 1.2 | 2.Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Красноармейская с.Кинель-Черкассы | Администрация Кинель-Черкасского района (отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильным дорогам) | 2015-2019  годы |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | -  -  - | -  3110,4  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  3110,4  - | Областной бюджет  Прочие безвозмездные поступления  Бюджет района | увеличение протяженности отремонтированных автодорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский |
| 1.3 | 3.Ремонт участка автомобильной дороги, тротуара по ул.Алферова с.Кинель-Черкассы | Администрация Кинель-Черкасского района (отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильным дорогам) | 2015-2019  годы |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | -  -  - | -  3161,2  5334,1 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  3161,2  5334,1 | Областной бюджет  Прочие безвозмездные поступления  Бюджет района | увеличение протяженности отремонтированных автодорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский |
| 1.4 | 4.Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Клуб Нефтяник с.Кротовка | Администрация Кинель-Черкасского района (отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильным дорогам) | 2015-2019  годы |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | -  - | -  - | -  7202,0 | -  - | -  - | -  - | -  7202,0 | Областной бюджет  Бюджет района | увеличение протяженности отремонтированных автодорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский |
| 1.5 | 5.Строительство автомобильной дороги местного значения Кинель-Черкасского района | Комитет по управлению имуществом Кинель-Черкасского района | 2016-2019  годы |  | Бюджетные инвестиции | - | - | 55000,0 | - | - | - | 55000,0 | Бюджет района | увеличение протяженности отремонтированных автодорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский |
| 1.6 | 6.Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленинская с.Кинель-Черкассы | Администрация Кинель-Черкасского района (отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильным дорогам) | 2015-2019  годы |  |  | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |  | увеличение протяженности отремонтированных автодорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский |
| 1.7 | 7.Ремонт участка автомобильной дороги по ул. К.Маркса с.Кинель-Черкассы | Администрация Кинель-Черкасского района (отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильным дорогам) | 2015-2019  годы |  |  | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |  | увеличение протяженности отремонтированных автодорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский |
| 1.8 | 8.Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Революционная с.Кинель-Черкассы | Администрация Кинель-Черкасского района (отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильным дорогам) | 2015-2019  годы |  |  | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |  | увеличение протяженности отремонтированных автодорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-Черкасский |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 7215,0 | 11605,7 | 62202,0 | - | - | - | 81022,7 |  |  |