Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кинель-Черкасском районе Самарской области» на 2015-2020 годы в 2018 году

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Кинель-Черкасском районе Самарской области» на 2015-2020 годы утверждена постановлением Главы Кинель-Черкасского района от 20.10.2014 №1126.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасность условия движения на дорогах Кинель-Черкасского района.

Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов;

- применение современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки) и т.д.

Результат реализации мероприятий муниципальной программы в истекшем году - это улучшение ситуации с дорожно-транспортной аварийностью на дорогах, находящихся на балансе Кинель-Черкасского района, за счет сокращения количества мест, не соответствующим нормативам содержания улично-дорожной сети, создающих условия возникновения ДТП, и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В 2018 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведены районные конкурсы на лучшую команду знатоков правил дорожного движения и обеспечение их участия в областном конкурсе «Безопасное колесо».

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. **Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составило 100 %.**

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 1.

 Таблица1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Количество проведенных конкурсов, викторин направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2. | Количество проведенных мероприятий по содержанию автомобильных дорог,установка (замена) технических средств организации дорожного движения | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы \*\* | % | - | - | 100 |  |

-------------------------------

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, являлось своевременное и в полном объеме финансирование муниципальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2018 год составил 92,2 тыс. рублей. Фактически, в ходе реализации муниципальной программы освоено 92,2 тыс. рублей.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

 1,0+1,0

 R= \_\_\_\_\_ 2\_\_\_\_\_ х 100% = 100%

92,2

92,2

 Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее, или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы – 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

С учетом комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить дальнейшую реализацию мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасность условия движения в рамках вновь разработанной муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кинель-Черкасском районе Самарской области» на 2019-2024 годы.

Ведущий инспектор отдела

по вопросам ЖКХ, транспорта,

связи и автомобильным дорогам

Администрации Кинель-черкасского района С.Н. Хитрина